## Slide 1
ミドリボックス試用計画の概要提示（A1-A5）
9月8日から14日まで広報チーム3名で12件の架空文書を用いた検証を実施する（A2, A4）
9月7日迄
検証準備完了
担当アオが検証用の架空文書12件を用意し、試用開始に向けた環境を整える（A4）
9月8日
試用開始
広報チーム3名による実務要件に基づいたツールの操作検証を開始する（A1, A2）
9月14日
試用期間終了
1週間の試用期間を経て、業務適合性と出力機能の最終確認を完了させる（A2）
9月15日
結果報告
担当キイが試用結果をまとめ、本契約に向けた判断材料を上司へ報告する（A5）
ミドリボックス試用計画と導入要件の検証
1 / 5

## Slide 2
広報チームの業務要件の整理（C1-C4）
法人利用として月120件の整理とPDF書き出しが必須要件である（C1, C2, C4）
法人業務としての利用
広報チーム3名による商用利用が前提であり、試用期間中であっても個人用無料枠ではなく法人利用としての適切な運用が求められている（C1, C4）
月間処理件数と出力形式
毎月120件の文書整理を行い、月末には報告書としてPDF形式で書き出すことが必須業務フローとして定義されている（C2）
予算遵守とデータ安全
月額予算3,000円以内での運用を厳守し、検証には個人情報を含まない架空文書のみを使用してセキュリティを確保する（A7, C3）
ミドリボックス試用計画と導入要件の検証
2 / 5

## Slide 3
資料間の矛盾と制限事項の特定
無料枠の件数相違（150件 vs 100件）や商用利用不可などの制限を確認（A6, B2, B4）
会議メモ（A6）
無料枠は月150件
利用制限の言及なし
PDF可否は未確認
法人利用可否は不明
正式料金表（B2-B4）
無料枠は月100件
個人・非商用限定
無料版はPDF不可
法人はチームプラン必須
ミドリボックス試用計画と導入要件の検証
3 / 5

## Slide 4
要件を満たすプランの選定と予算適合性の確認
予算3,000円に対しチームプラン（2,400円）が適合、法人利用とPDF出力をカバーする（B3, C3）
無料プラン
0円
商用利用不可（B2）
✓
月間100件まで
✓
個人の非商用限定
✓
PDF書き出し不可
✓
法人試用には不適合
推奨
チームプラン
2,400円
税込/3人まで（B3）
✓
月間1,000件まで
✓
法人利用に対応
✓
PDF書き出し対応
✓
予算3,000円以内
ミドリボックス試用計画と導入要件の検証
4 / 5

## Slide 5
次アクションと未確認事項
利用承認を得て試用を開始し、PDF出力可否や承認者等の不明点を並行して確認する（A8, C5）
01
利用承認取得
本契約は未決定だが、法人としての試用にもチームプラン契約が必要なため、別途申し込みの承認を得る。AIへの代行依頼は行わない（A3, B4, C6）
02
試用環境構築
9月8日の開始に向け、アオが用意した架空文書12件を投入し、実際の業務フローに沿ったPDF出力機能の動作確認を優先的に実施する（A4, A8）
03
不明事項確認
本契約時の承認者および解約期限は資料に記載がないため「不明」として扱う。これらは試用期間中に並行して調査し、判断材料とする（C5）
04
最終判断報告
9月14日に試用を終了し、翌15日までにキイが結果を報告する。自動的な有料移行はないが、予算内での本契約可否を最終検討する（A5, B6）
OUTCOME
2026年9月15日の報告をもって、本契約への移行可否を決定する
PDF出力可否および本契約承認者は現時点で不明（A8, C5）
ミドリボックス試用計画と導入要件の検証
5 / 5